|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | MiiCharter V.2.0 |

Chárter del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
|  | Detalles del proyecto |
| Necesidad de negocio/Objetivos del proyecto: | |
| Facilitar la creación de un Charter para todos los usuarios.  Conectar al usuario con el entorno de PMINC. | |
| Requerimientos del proyecto: | |
| Subir la app en una versión 2.0 con la función de crear un archivo PDF.  Que se pueda ingresar texto en la app.  Que tenga un login.  Que la app se vincule a contenidos de PMINC.  Que cree el puente al KICKOFF de PMI  Que contenga una guia orientada al acompañamiento para la creación del charter | |
| Descripción del Proyecto/Entregables del proyecto: | |
| La App en una versión 2.0  La plataforma en un sitio web online  El ejecutable .aab disponible en la playstore  Video de presentación y flyers. | |
| El proyecto no incluye: | |
| Un metodo de pago en la app  Un método de pago en la plataforma  Una versión premium en la app  Una versión premium en la plataforma | |
| Recursos pre asignados: | |
| Android Studio  canva  1 dev | |

INSTRUCCIONES:

Documente a todas las partes interesadas involucradas en este proyecto, para que todos tengan claras sus responsabilidades.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de partes interesadas | | |
| Nombre | | Título | Rol/Responsibilidad |
| Abel Gonzales | | VP de Mendoza | PM |
| Abel Gonzales | | VP de Mendoza | Desarrollador |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

INSTRUCCIONES:

Nombra el hito y asigna una fecha. Luego, describa el hito con más detalle, para que cualquier persona que vea este documento pueda comprender de qué se trata el proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cronograma de hitos | |
| Hito 1: Contenido  Fecha: abril | | Actualizar la app |
| Hito 2: Codigo de la plataforma  Fecha: agosto | | Realizar la lógica del programa |
| Hito 3: Pantallas  Fecha: septiembre | | Diseñar las pantallas de fondo y la interfaz de usuario |
| Hito 4: login  Fecha: octubre | | Realizar un login para relevar emails de los usuarios |
| Hito 5: host - dominio  Fecha: noviembre | | Levantar la plataforma cumpliendo con la revision. |

INSTRUCCIONES:

Capture los siguientes detalles sobre su proyecto. Asegúrese de involucrar a su (s) patrocinador (es) para ayudar a articular cada parte del proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Consideraciones del proyecto |
| Riesgos de alto nivel: | |
| El lenguaje kotlin y java no son compatibles  El servidor no admite la plataforma por incumplimientos de los terminos y condiciones  No existe forma de codificar las funciones | |
| Criterios de aceptación: | |
| El codigo compila sin errores | |
| Suposiciones: | |
| Suponemos que el lenguaje kotlin y el java son compatibles  la lógica de programación de las funciones de la plataforma es programable  se espera que el hosting admita la plataforma sin problemas | |
| Restricciones: | |
| Conocimiento de funciones y conceptos avanzados de front y back cuando se fusiona con la base de datos. | |